## 二、采购需求

采购清单

| 服务项目 | 最高限价（人民币） |
| --- | --- |
| 江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统与前置软件集成对接服务 | 30万 |
| 前置软件及相关基础环境运维服务 | 180万 |
| 省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台短信服务 | 12万 |
| 省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台风险评估服务 | 36万 |

注：投标人于开标一栏明细表中需对清单中四部分（①江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统与前置软件集成对接服务、②前置软件及相关基础环境运维服务、③省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台短信服务、④省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台风险评估服务）费用进行分项报价且不得高于对应限价。

（一） 服务需求

（一）项目背景和目标

国家传染病智能监测预警前置软件（以下简称“前置软件”）是国家疾病预防控制局组织开发运用的新一代基于人工智能的传染病监测预警医院端监测软件套件，通过对医院电子病历动态实时库的全局扫描，及时发现可能的传染病待确认、待确诊、应关注等病例，构建传染病相关的电子疾病档案，完成实施后可联通国家疾控的国家数据集成服务平台和中国疾病预防控制信息系统，可有效降低报卡工作负担，提升报卡质量和监测效率。

根据江西省疾控局下发的《关于印发【2025年传染病监测预警与应急指挥

能力提升项目实施方案】的通知》，要求保障二级及以上医疗机构部署应用的国家传染病智能监测预警前置软件安全、可靠、连续运行，做好前置软件后续运维、日常管理等相关工作。基于区域统一云HIS平台的集成部署方式，完成省智医系统医疗机构前置软件的部署应用。

为方便各级疾控部门和医疗机构开展前置软件运维和管理工作，通过江西省疾控体系前置软件运维服务的开展，解决各级前置软件工作人员发现的问题，支持前置软件的资料收集、统计分析、检查监督、调研指导、应急处置、数据应用等工作，采取有效措施及时解决问题，持续做好前置软件运行保障和管理工作。

（二）技术要求

## 2.1 主要服务内容

负责全省110余家疾控机构、540余家二级以上医疗机构及省基层人工智能辅助智慧医疗系统在国家前置软件的管理和运维、网络安全保障服务、风险评估服务、短信服务和远程视频会商运维及终端访问服务等，主要服务内容如下：

（1）按照要求实现江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统与前置软件集成对接服务：含接口改造、数据对接等工作内容。

（2）前置软件及相关基础环境运维服务：运维人员共4人，需驻场开展各类线下和线上服务（运维人员工作内容及地点由省疾控中心进行安排）。负责全省前置软件的管理、运维和安全，保障全省前置软件的监控、数据应用工作并负责通过全省疾控视频会议系统组织下级单位开展前置软件故障会商与培训，服务期为3年。

（3）省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台短信服务：为省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台提供240万条以上的短信服务（该项服务以短信实际发送数量为准，不限制短信的有效时间）；

（4）省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台风险评估服务：内容包含资产识别、漏洞发现、基线核查、风险分析四项，为省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台开展风险评估服务，服务期为3年。

## 2.2 服务具体内容

### 2.2.1 江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统与前置软件集成对接服务

#### 2.2.1.1 接口改造

投标人需基于区域统一云HIS平台的集成部署方式，与江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统责任方对接及沟通，按照要求完成江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统与前置软件的接口改造工作，最终实现使用江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统的基层医疗机构前置软件的部署应用，实现与江西省省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台对接。（投标人需在投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函）

#### 2.2.1.2 数据对接

投标人需基于区域统一云HIS平台的集成部署方式，与江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统责任方对接及沟通，按照要求完成江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统与前置软件的数据对接工作，最终实现使用江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统的基层医疗机构前置软件的部署应用，实现与江西省省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台对接。（投标人需在投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函）

#### 2.2.1.3 其他工作

2.2.1.3.1投标人需基于区域统一云HIS平台的集成部署方式，与江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统责任方对接及沟通，按照要求完成江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统与前置软件的其他工作，最终实现使用江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统的基层医疗机构前置软件的部署应用，实现与江西省省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台对接。（投标人需在投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函）

2.2.1.3.2 投标人在江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统前置软件转正后的三年内，针对江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统前置软件提供免费的技术支持服务。（投标人需在投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函）

#### 2.2.1.4 时间要求

江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统需于2026年8月前完成前置软件部署并正式转正

### 2.2.2 前置软件及相关基础环境运维服务

#### 2.2.2.1 人员要求

（1）投标人需提供四名专职驻场运维人员，运维期限为3年，驻场人员一经确认后，未经采购人允许，不得随意变更。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函（格式自拟））；

（2）驻场运维人员需开展各类线下和线上服务（运维人员工作内容、时间及地点由省疾控中心进行安排）,负责全省前置软件及网络安全的管理与运维，熟练掌握前置软件安装的全套方法和流程，保障全省前置软件的资料收集、统计分析、检查监督、调研指导、应急处置、数据应用等工作，并负责通过全省疾控视频会议系统(华为SMC3.0)组织下级单位开展前置软件故障会商与培训、终端访问维护等。每项具体工作都要求至少有两名驻场运维人员熟悉掌握；

（3）驻场运维人员线下工作时间由省疾控中心进行安排，线上工作时间为7*24H不间断服务，面向省疾控中心内部提供7*24H电话值守，应对突发情况。

#### 2.2.2.2 具体工作内容

（1）负责全省前置软件的管理与运维，组建微信群，制定每周7天值班表，每天专人在线值守，解答疾控和医疗机构前置软件部署安装、集成对接、数据上传、运行维护、故障排查等相关问题，并将相关问题汇总制作问题处理手册，完成相关线上或线下培训师资任务；群内各地咨询的问题须在10分钟内响应，2小时内完成处置；

（2）协同医疗机构开展排查工作，解决前置软件在部署及日常运行过程中出现的各类故障。优先采用线上及远程方式进行处置，若该方式无法解决问题，则需安排人员前往现场进行处置，直至问题得到解决，并编写医疗机构前置软件线下处置过程报告，报送省疾病预防控制中心；

（3）负责全省前置软件的基础工作进行统筹组织，主要包括：网络接入环境、用户授权和认证、基本信息等；

（4）配合核查辖区各级各类医疗机构前置软件部署情况，包括：配置管理、编码映射、数据质量及业务运行情况等，及时督促改进；

（5）配合健全完善医疗机构前置软件的配置管理策略，以及传染病疾病诊断、检验检查结果、药品、科室等多项业务规则和编码映射，对基层云HIS 系统（医院信息系统）推送的数据质量开展核查工作；

（6）配合在全省落实前置软件各项工作规划、安全策略、标准规范和各项安全管理制度；

（7）配合开展前置软件相关风险评估，对本行政区域内前置软件运行状况进行分析、研判；

（8）对全省医疗机构使用前置软件的相关资料进行归档整理、反馈意见与改进建议收集，配合全省前置软件相关数据分析、利用，形成数据分析报告，为传染病早期预警、疫情研判和应急处置提供数据支持；

（9）配合制定本行政区域内前置软件安全应急预案，组织开展相关应急演练，接受上级主管部门指导，向有关部门报告前置软件重大安全事件；

（10）协助全省的前置软件接口改造、安全运维等相关技术和业务管理相关工作指导；前置软件版本或接口更新时，配合医疗机构根据更新内容进行联调对接，保障最新数据上传到国家平台。

(11)制作办公终端常见故障处理视频或文档，处理终端网络及软、硬件问题，确保全省各级疾控机构能够正常访问国家疾病预防控制数据集成服务平台以及江西省省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台等信息系统，保障全省前置软件的监控、数据应用工作；

(12)负责全省疾控视频会议系统的维护及具体使用并制作使用说明书及常见故障处理视频或文档，确保各级疾控机构可通过全省疾控视频会议系统开展前置软件故障会商与培训，保障中心各类视频会议的召开与管理；

（13）针对上述无法通过线上方式处理的问题，需安排驻场人员至全省各地进行现场处置；

（14）协助省疾病预防控制中心，针对第三方所开展的省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台风险评估服务，进行相应的对接工作；

（15）协助省疾病预防控制中心对上级部门下发的漏洞通报进行处置；

（16）交办的其他相关工作事项。

### 2.2.3 省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台短信服务

#### 2.2.3.1 短信数量要求

投标人需为省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台提供三网短信服务，要求短信条数提供不少于240万条；

#### 2.2.3.2 平台安全要求

提供短信服务的平台根据网络安全等级保护要求，在本项目实施阶段须达到三级等保要求并已完成公安机关的备案（以备案证明为准）；

#### 2.2.3.3服务时间要求

短信通道开放时间为全天7*24小时（该项服务以短信实际发送数量为准，不限制短信的有效时间）。

#### 2.2.3.4其他要求

2.2.3.4.1提供短信服务的平台需与省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台数据对接，手机短信发送中产生的相关费用由中标人承担。

2.2.3.4.2 采购人可实时登录和查看提供短信服务的平台，平台应具备统计短信数量相关功能，实现查询每天/某段时间发送的短信数据。

2.2.3.4.3 短信服务以实际发送的短信数量为准，若投标的短信服务平台出现故障，投标人需在出现故障后24小时内无偿为招标人更换符合法规要求的短信平台，并无偿补足故障发生前七日日均短信发送量的短信服务。

### 2.2.4 省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台风险评估服务

#### 2.2.4.1服务要求

投标人需为省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台提供三年风险评估服务。

#### 2.2.4.2服务内容

包含资产识别、漏洞发现、基线核查、风险分析等内容，为省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台开展一年一次的风险评估服务。实现针对系统所在云平台网络环境的整体配置勘察和现场服务，同时提供服务内容的现场汇报和实施。每两个月至少进行一次远程安全漏洞扫描和高风险漏洞验证工作，另根据中心要求在重大活动前开展相关安全检测，并配合协助整改等相关工作。具体要求如下：

2.2.4.2.1 网络风险评估

a. 资产识别

中标人需负责开展用户访谈和问卷调研，提供专业资产管理文档模板进行信息资产管理介绍，现场协助采购人整理省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台网络及信息资产，以达到采购人要求为止。针对本业务系统进行深度资产识别如业务系统、数据文档、软硬件资产、物理环境、组织管理等信息分类统计资产情况。基于访谈、人工审核等方式，对已统计的资产进行核对并配合整理，确保资产情况真实有效。

资产识别部分包括但不限于以下几个方面：

文档和数据(网络维护手册、技术方案等各种数据资料)

软件资产(系统软件、应用软件、源代码及程序等)

硬件资产（网络设备、计算机设备、存储设备、保障设备等）

业务应用（业务系统）

人力资源（信息系统管理维护人员、第三方维护人员）

组织管理（管理制度、安全体系等）

物理环境（机房）

b. 脆弱性识别

脆弱性识别应至少包括但不限于以下三类：技术性弱点—系统、程序、设备存在的漏洞或缺陷，如网络结构设计问题和代码漏洞；操作性弱点—软件和系统配置、 操作中存在的缺陷，包括人员在日常工作中的不良习惯，审计和备份的缺乏；管理性弱点--策略、程序、规章制度、人员意识、组织结构等方面的不足。

漏洞发现方面要求

(1)web应用安全扫描，可以通过漏洞扫描工具，扫描Web应用层检测常规的安全漏洞；

(2)对于系统层的扫描，可以使用漏洞扫描工具对业务系统的网络设备、主机、操作系统、数据库、中间件、应用软件进行全量漏洞扫描。

基线核查方面要求

基于用户所提供权限或者管理人员的配合，对设备、数据库、中间件等安全配置进行脚本核查，并对结果导入基线检查平台最终输入详细的安全报告。

基线检查标准应基于当前业务系统等保定级要求执行。

c. 风险分析

综合考虑资产本身的价值、威胁发生几率、脆弱性的破坏力、现有防护能力等因素分析资产可能存在的安全风险，结合风险对业务战略的影响程度区别明确风险处置计划；根据资产识别、脆弱性评估、威胁评估、防护能力评估的输出结果进行风险分析之后，输出风险评估报告，风险评估报告中为用户提供符合业务需求的安全整改建议。

d. 沟通汇报

组织总结会议对风险评估整体工作流程及结果内容进行总结，并输出针对性解决方案进行专项汇报，指导用户进行整改。

#### e. 服务交付材料

评估完成后交付以下资料：

主文档：《安全风险评估报告》；

支撑文档：实施过程中的检测报告、调查问卷、测试截图等。

2.2.4.2.2 持续性漏洞管理

对于风险评估中识别到的漏洞问题，中标人需持续跟踪问题处置情况，每两个月至少进行一次远程安全漏洞扫描和高风险漏洞验证工作，提交相应报告；同时根据采购人要求在重大活动前开展相关安全检测，并配合协助整改等工作。

- 漏洞扫描

漏洞扫描范围为网络设备、主机、数据库、操作系统、中间件、业务系统等应用。

漏洞扫描的服务对象范围包括但不限于：

(1)操作系统：

EulerOS、麒麟、统信、Windows、发行版Linux、AIX、UNIX通用、Solaris、FreeBSD、HP-UX、BSD等主流操作系统。

(2)数据库

人大金仓、达梦、南大通用、Oracle、MySQL、MSSQL、Sybase、DB2、Informix等主流数据库。

(3)常见应用服务

金蝶、东方通、普元、中创、宝兰德、Apache、IIS、Tomcat、WebLogic等主流应用服务，常见FTP、EMAIL、DNS、TELENT、POP3、SNMP、SMTP、Proxy、RPC服务等。

(4)Web应用程序

ASP、PHP、JSP、.NET、Perl、Python、Shell等语言编写的WEB应用程序。

(5)网络设备

华为、迈普、锐捷、新华三、普联、水星、腾达等路由器和交换机设备。

#### b. 漏洞验证

对扫描结果进行人工分析确认，减少误报率，提高漏洞处置效率。

#### c. 交付材料

主文档：《漏洞扫描安全风险评估报告》；

支撑文档：实施过程中的检测报告、调查问卷、测试截图等。

#### 2.2.4.3其他要求

2.2.4.3.1 针对互联网上已发布的各类通用漏洞信息，及时通报其中与我中心相关的内容。

2.2.4.3.2 协助省疾病预防控制中心对上级部门下发的漏洞通报进行处置；

2.2.4.3.3 服务期内，中标人需配合招标人完成与本合同服务内容相关的其他工作事项。