采购清单

| 服务项目 | 最高限价（人民币） |
| --- | --- |
| 安全防火墙（信创国密）租赁服务： | 252万 |
| 前置软件运行网络安全在线值守服务： | 30万 |

注：投标人于开标一栏明细表中需对清单中两部分（①安全防火墙（信创国密）租赁服务、②前置软件运行网络安全在线值守服务）费用进行分项报价且不得高于对应限价

（一） 服务需求

（一）项目背景

我省已实现二级及以上医疗机构前置软件集成部署应用率 100% 的核心工作目标，为严格遵循《前置软件国家数据集成服务平台二级及以上民营医疗机构 VPN 网络接入规范》及《关于加紧完善国家传染病智能监测预警前置软件应用环境安全措施的通知》的相关要求，结合文件中关于各级疾控中心在与二级及以上民营医疗机构对接、以及医疗机构开放前置软件上下行服务时，须采取有效安全控制措施，确保网络边界安全可控，且对民营医疗机构网络接入行为及数据上传情况开展监控与审计，以此保障信息完整性、防止数据篡改及非法获取的明确要求，现拟针对辖区内相关医疗机构开展网络接入及数据上报、下行全流程的安全加固工作，协助各级疾控中心切实落实网络安全主体责任，通过构建高效、完善的安全控制措施，强化网络边界的安全管控能力，对民营医疗机构的网络接入行为、数据上传全过程实施常态化、精细化监控与审计，全面防范各类网络安全风险，确保前置软件数据上报通道安全稳定运行。

此外我省疾控虚拟专网（VPN）体系网络安全监测当前为各自分散式人工巡检模式，暂未建设全省一体化实时监测手段，部分市、县单位面对VPN隧道中断、设备故障、网络攻击等突发安全事件时，存在响应不及时、处置效率低的问题，对数据传输全流程缺乏常态化、精细化的监控审计能力，难以满足后续传染病监测预警数据实时上报的安全保障要求，亟需通过专业化的在线值守服务实现全省疾控网络安全的一体化监测、快速化处置和规范化管理。

（二）服务目标

为切实落实中国疾控中心及江西省疾控局相关技术标准，全面保障江西省全省二级及以上医疗机构安全、合规访问国家数据集成服务平台，明确IP地址与二级及以上民营医疗的对应关系，以便当出现安全攻击事件，能够快速定位到攻击源，同时实现全省疾控体系现有核心网络安全设备的实时监控与响应处置，本次采购服务核心目标如下：

一是安全防火墙（信创国密）租赁服务。针对全省范围内未配备合规网络安全设备或不满足国家安全防护标准的二级及以上民营医疗机构，提供符合国密算法、满足国产化标准及接入规范等技术要求的全新安全防火墙租用服务并提供配套安全管理平台；同时委派专业工程师上门开展现场实施工作，完成设备及配套安全管理平台的部署、调试、配置等操作，确保设备精准适配江西省疾控系统组网架构，保障医疗机构安全稳定接入江西省疾控整体网络，实现数据规范上报及全省安全组网目标。

二是前置软件运行网络安全在线值守服务。面向江西省省-市－县三级疾控体系核心网络安全业务，涵盖省－市－县三级疾控体系IPsec VPN隧道及相应设备、省－市疾控零信任VPN体系、中心态势感知体系和超融合集群等各类安全组网设备、VPN隧道及相关软件，开展全年不间断（7×24小时）全天候人工实时监测与安全防护服务，并定期汇报服务情况。配套安全值守平台，采用“平台自动化监测+专业人工分析”相结合的模式，对网络运行过程中的安全事件、异常访问行为、VPN隧道中断、网络故障、硬件设备故障等各类风险隐患及日志进行持续、全面监控，建立快速响应机制，对发现的潜在安全威胁、运行异常及时通知相关责任方，并协助完成处置工作，全力保障全省疾控体系核心网络安全、稳定、高效运行，确保前置软件部署及数据上报工作不受影响。

（三）技术要求

1.安全防火墙（信创国密）租赁服务

（1）提供不少于360个单位（1个单位指1台设备每租赁1年）的安全防火墙租赁，安全设备须与江西省、市、县三级疾控体系设备兼容互通，使用国产化芯片和国密算法，千兆电口≥6个，光电复用口（COMBO口）≥2个；（投标文件需提供服务期内的原厂售后服务承诺函加盖投标人公章）和软硬件质保及规则库升级。各机构设备租赁期满后已租赁设备由原服务的医疗机构继续使用。

（2）防火墙设备应具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》，符合GM/T 0022-2014《IPSec VPN技术规范》、GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》第二级要求、GB/T 20281-2020《信息安全技术防火墙安全技术要求和测试评价方法》要求。

（3）防火墙设备须包含网络层安全防护模块，实现IPS、IPSec VPN功能，并能够与其横向连接所对应的各级疾控中心设备实现策略下发以及数据上报，并配套提供防火墙安全管理所需安全管理平台。

（4）防火墙设备要求网络层吞吐量≥2G，IPS吞吐量≥600M，IPSec VPN 接入数≥10，IPSec VPN 吞吐量≥500M。

（5）实现IPSec VPN智能选路功能，多运营商线路互为IPSec VPN备份并实现双端均无固定公网IP对接VPN隧道，实现优先使用质量最优的线路和按剩余带宽比例负载。

（6）实现多维度流量控制功能，实现基于IP地址、用户、应用类型、时间设置流量控制策略，保证国家传染病智能监测预警前置软件业务带宽日常需求。

（7)安全管理平台实现实时记录安全防火墙设备租赁、部署、故障处置、规则库升级、巡检等关键信息，平台对采购人开放实时查询权限；同时需确保租赁设备与中心现有态势感知平台联动对接，实现设备运行上线率、安全事件处置明细、漏洞扫描结果、日志汇聚情况等，每月配合采购人开展设备运行情况核查，提供月度综合安全报告。

（8）安全管理平台实现针对所有防火墙状态信息提供可视化界面后台，实现以地图方式通过不同颜色展示全省各地防火墙设备健康、离线、告警状态，同时可展开省、市、区等多级分支。

（9）安全管理平台实现展示防火墙设备30天CPU及内存负载情况及WAN口流速，实现以拖动时间轴的方式自由选择时间段进行展示。

（10）安全管理平台实现展示链路应用流量名称并划分为交互类、实时类、传输类应用，并通过可视化界面实时展示链路结果的流量走向及隧道内业务全路径流量。

（11）安全管理平台实现创建策略模板并关联对应不同区域的防火墙设备，实现批量修改医疗机构分支防火墙的系统配置信息，此外可实现对分支防火墙离线进行告警。

2.前置软件运行网络安全在线值守服务

（1）本次服务的目标为全省疾控体系核心网络安全软、硬件设备包括医疗机构租赁防火墙设备、省－市－县三级疾控体系IPsec VPN隧道约130条及对应VPN设备、省－市疾控零信任VPN体系12套、中心态势感知体系1套（含各接入设备）、中心超融合集群1套、中心EDR终端防护软件约200套等，建立安全值守平台，围绕资产、脆弱性、威胁、事件四个维度提供为期一年覆盖7×24小时的全天候人工实时监测、防护和处置工作。

其中工作日内针对全省疾控各级IPsec VPN隧道及零信任对接出现故障、安全软硬件故障、超融合集群及其中相关软件故障须在10分钟内响应，60分钟内完成故障修复；态势感知平台监测到的安全风险事件须在10分钟内响应，一般事件/威胁在120分钟内完成事件处置、重大事件/威胁在60分钟内完成事件处置。非工作日时段，上述处置时限可适当合理放宽，但所有未办结事件均须于次日9点前完成全部处置工作，以上事件处置时间每超时一次扣除3%履约保证金。（投标文件需提供服务承诺函加盖投标人公章（包含2.前置软件运行网络安全在线值守服务（1）所有内容））。

- （2）提供安全专家每月对安全设备防护策略进行检查，确保设备的安全策略始终处于最优水平，针对威胁能起到最好的防护效果。安全值守平台应当具备丰富的策略检查工具，实现排查安全设备防护策略配置的合理性。

（3）每月开展一次各类软、硬件设备的漏洞扫描工作并输出漏洞举证报告和漏洞清单，主导完成工单下发及闭环修复等工作，高危可利用漏洞从完成漏扫后发现到推送漏洞报告的时间不超过2个工作日，高危可利用漏洞经服务人员确认后的准确率不低于99%，工作时间15分钟之内云端专家进行响应，非工作时间30分钟之内云端专家进行响应。

（4）需主导对发现的安全问题进行处置，包含内网脆弱性问题，病毒类事件，入侵行为，勒索、挖矿类事件等，并在3个工作日内完成应急响应报告及问题整改报告的输出。

（5）提供7*24小时的安全守护，不论是白天、黑夜、节假日投标方都应该能做到7*24小时在线服务，同时需组建相关服务沟通群聊，实时解答全省市县相关安全设备等技术问题，工作日回复间隙不得超过1小时，非工作日回复间隙不得超过3小时，紧急问题需立即协助处置，节假日期间应当每日为省疾控中心提供节假日值守日报。

（6）实现通过安全值守平台对省疾控中心本级资产进行识别和梳理，并在后续服务过程中根据识别的资产变化情况触发资产变更等相关服务流程，确保资产信息的准确性和全面性。

（7）结合大数据分析、人工智能、云端专家提供针对本次服务目标所有软、硬件设备的安全事件发现服务，依托于安全防护组件、检测响应组件和态势感知平台，将安全数据脱敏，包括脆弱性信息、共享威胁情报、异常流量、攻击日志、病毒日志等数据，经由安全值守平台结合人工智能和云端安全专家使用多种数据分析算法模型进行数据归因关联分析，实时监测网络安全状态，发现各类安全事件，并自动生成工单和威胁情报，每周统计汇总后形成报告发送给省疾控中心。

（8）安全值守平台可通过可视化的数据，清晰的了解及评估安全专家的服务质量，至少包括高危可利用漏洞准确率、高危可利用漏洞防护率、威胁闭环率、威胁平均分析研判时效、威胁平均遏制时效、事件闭环率、事件平均分析研判时效、事件平均闭环时效，以验证服务指标。

（9）安全值守平台可通过可视化数据统计的方式，让用户了解当前待办事项、运营成果；从安全日志、告警分析、事件/威胁分析、漏洞分析、风险资产分析5个维度，进行安全风险可视化呈现，搭配智能解读，让用户全方面了解当前安全运营成果。

（10）为保障每年国家级和省级攻防演练、两会等重要时期疾控体系重要信息系统安全稳定运行，防范重保期间各类安全风险及突发事件造成业务中断，中标人需在该类重要时期，派遣项目团队技术负责人驻场值守，提供全方位现场安全保障服务；需提前制定并提交专业、及时、有效的重保交付方案及实施计划，全程协助采购人完成重保期间各项安全保障工作，配合落实重保相关要求，全力支撑重保任务落地，确保疾控体系重要信息系统稳定、安全运行。

3.服务相关要求

（1)租赁用安全防火墙设备均为全新正品，且非窜货或非官方渠道设备（投标文件需提供承诺函加盖投标人公章）；IPS安全规则库在服务期内持续处于厂家有效质保状态，设备全程提供正品正规技术服务与配套支撑。

（2)投标人针对租赁服务需制定标准化现场实施流程，接到医疗机构部署需求后2个工作日内完成工程师上门安排；实施前须开展现有网络环境调研，出具适配性测试报告（含兼容性验证、带宽评估等内容）；部署调试完成后3个工作日内，向采购人及对应医疗机构提交完整技术文档，包括但不限于设备配置清单、网络拓扑图、部署验收单、应急处置手册、规则库升级记录等。

（3)租赁设备及服务需严格遵循《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及疾控相关数据安全管理规范；投标人须与采购人签订专项保密协议，明确保密责任边界，服务期内每季度提交1次保密自查报告和季度总结报告；严禁非法采集、泄露、篡改医疗健康数据及疾控组网配置信息，若发生数据安全泄漏事件，中标人需承担全部法律责任及经济损失。

（4)服务期内租赁设备出现硬件故障且无法修复时，中标人需在接到通知后4小时内提供同等技术参数的备用设备上门替换，确保业务中断时间不超过8小时；针对重大节假日、突发公共卫生事件等特殊时期，需提前72小时开展设备全面巡检及安全加固，安排专人7×24小时专项值守，保障数据上报连续性。

（5）服务期内若国家疾控中心网络安全接入规范或省疾控VPN体系组网架构发生调整，投标人需在收到调整通知后3个工作日内完成设备硬件、安全策略、接入配置等兼容性更替，确保设备仍能满足合规接入要求；升级前需提前3个工作日向采购人提交升级方案及应急预案，升级过程中不得影响现有数据上报业务，业务中断时间累计不超过1小时。

（6）在签订合同后，针对招标文件服务需提供15个工作日试运行期，目的是检验中标人是否能实现本项目核心目标，试运行期包含在合同总期限内。试运行期中标人应完成：1、安全值守平台与网络安全在线值守服务所有设备的对接部署，重点展示平台对安全设备相关数据的收集、统计、分析及留存情况，数据范围需涵盖设备运行状态、安全告警信息、日志记录、异常行为监测数据等核心内容，确保数据真实、完整、可追溯，并在试运行期内配合采购人实际情况至少组织3次完整的“发现问题—上报问题—协助排查”全流程实际平台操作演示；2、现场对租赁服务设备功能进行演示并通过后，5个工作日内部署安全管理平台和3台租赁设备至不同医疗机构，开展10个工作日的试运行，并验证安全管理平台功能。试运行期满采购人按招标文件要求组织考核，考核合格的，合同继续履行。试运行期考核不合格的，视为中标人未按合同约定履行主要义务、构成根本违约，将上报监管部门（测试产生的相关费用由投标人自行承担），同时采购人有权：

依据《民法典》第563条第1款第（四）项规定内容：当事人一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。同时将不予支付试运行期间服务费用，中标人承担《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及本合同约定的违约责任。

- 采购人有权对中标人投标内容的真实性予以核查，可委托具备 CMA/CNAS 资质的第三方专业检测机构，严格依据招标文件明确的技术指标、功能需求以及投标文件所作承诺开展验证检测工作，相关检测费用已纳入投标报价范畴，由中标人负责承担。若经核查确认，中标人在投标环节存在提供虚假资质、虚假检测报告、虚假产品参数等，符合《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所界定的虚假应标情形，采购人将依法依规上报财政部门处置，中标人须全额承担由此引发的所有法律责任及经济损失。

- 中标人在中标后须根据本招标项目要求将设备实际租赁情况，编制完整、准确的《租赁设备清单》，清单内容须清晰、规范，并明确每台设备的核心信息，包括但不限于：租赁起始时间、规格型号、生产厂家、出厂日期、技术参数（符合招标要求）、数量、使用医疗机构名称（具体到县市区街道）、设备状态（全新，无故障、无破损）、质保期限、维修责任主体等。设备清单须经使用单位和中标人加盖公章确认，中标人对设备清单内容进行汇总并提交采购人审核，审核通过后方可作为设备验收、结算的核心依据；审核未通过的，须根据采购人要求修改完善，直至通过审核。

- 租赁设备质保期间，若发生设备需更换、增补、退租、维修，中标人需无偿配合处理，处理后供应商须在2个工作日内更新《租赁设备清单》，标注变更原因、内容及时间，并提交采购人及对使用单位确认，更新后的清单须与实际设备状态保持同步，做到“账实相符”。

- 租赁期间，若涉及租赁设备的所有权确认、相关纠纷处理等情况（如使用设备的相关单位停业、破产、转让、不再使用前置软件等情况），均由中标人自行与相关单位沟通协调收回租赁设备，承担全部相关责任，与采购人无关，且不得影响本项目设备租赁服务正常开展，不得因此拖延清单更新及设备正常使用。

- 中标人须建立租赁设备清单动态管理机制，安排专人负责清单的日常核对与维护，每月至少与采购人核对一次清单，确保清单的准确性、完整性。

4.人员相关要求

投标人需提供合理的项目团队，保障交付质量，需包含项目负责人、项目技术负责人、技术人员若干，且均不可为同一个人。

（1）中标人需中标后在江西省内设立本地化服务团队，每个地市至少配备2名常驻工程师（常驻地点覆盖省本级及11个设区市）并上报名单；本地化工程师需熟悉接入规范及江西省疾控VPN体系组网架构，具备独立完成安全设备部署调试、VPN隧道故障排查的实操能力。

（2）服务人员不得随意变更，如出现现场服务人员变更需求时需提前和采购人沟通，并得到采购人书面确认，且更换频率不超过十二个月一次。

（3）项目团队所有成员须具备防火墙设备配置、部署及故障排查能力，能够独立完成防火墙设备部署、策略配置、日常运维及故障处置等工作，确保服务期间团队整体技术能力满足项目实施要求。

（4）7×24小时在线值守服务需配备专属值守团队，核心值守人员不少于3 人，且均具备7×24小时应急响应经验，能独立处置VPN隧道中断、设备硬件故障、网络攻击等突发事件；技术负责人需每月到现场开展对接工作并提交工作报告，重点处理项目进度同步、服务质量反馈、需求变更沟通及确认等相关事宜，确保双方信息畅通、各项工作有序推进。

- （5）项目团队所有成员需签订《个人保密承诺书》，承诺严格遵守采购人数据安全与保密管理规定，不得泄露、传播项目相关的医疗健康数据、网络配置信息、疾控业务秘密等；投标人需对所有服务人员进行背景审查，确保人员无网络安全相关违法违规记录，采购人有权对人员背景进行抽查核实，若发现不符合要求的，中标人需立即更换。

注：以上“（二）服务目标和（三）技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。